КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА КУРСКА

Контрольное мероприятие «Проверка соблюдения концедентом - муниципальным образованием «Город Курск» условий концессионного соглашения, в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования «Город Курск»

Мероприятие осуществлено в период с 27.04.2023 по 03.07.2023 в соответствии с планом деятельности Контрольно-счетной палаты города Курска на 2023 год.

Объекты:

Администрация города Курска,

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска (далее – Комитет по имуществу),

Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска (далее – Комитет ЖКХ),

Муниципальное унитарное предприятии «Курские городские коммунальные тепловые сети» (далее – Предприятие).

Результаты: По результатам проведенного контрольного мероприятия выявлено 44 нарушения на сумму 0,00 рублей.

| Объект | Вид нарушения по классификатору | Количество выявленных нарушений | Сумма выявленных нарушений, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрация города Курска | - | - | - |
| Комитет по имуществу | п.2.1 нарушение руководителем экономического субъекта требований организации ведения бухгалтерского учета, хранения документов бухгалтерского учета и требований по формированию учетной политики | 1 | - |
| Комитет ЖКХ | п.3.24 несоблюдение правообладателем порядка предоставления сведений для внесения в реестр государственного (муниципального) имущества, исключения из реестра государственного (муниципального) имущества | 34 | - |
|  | п.3.50 несоблюдение требований по подготовке, заключению, исполнению и прекращению концессионного соглашения | 8 | - |
| Предприятие | п.2.1 нарушение руководителем экономического субъекта требований организации ведения бухгалтерского учета, хранения документов бухгалтерского учета и требований по формированию учетной политики | 1 | - |

Концессионное соглашение заключено 14.09.2020 между муниципальным образованием «Город Курск» (далее – Концедент), участвующим на стороне Концедента Предприятием, публичным акционерным обществом «Квадра – Генерирующая компания» (далее – Концессионер), субъектом Российской Федерации - Курской областью (далее – Концессионное соглашение), содержит обязательные существенные положения, предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – ФЗ №115-ФЗ), в целом не противоречит требованиям федерального законодательства Российской Федерации.

Установлены недостатки и нарушения исполнения требований Концессионного соглашения.

Объект: Администрация города Курска.

В муниципальном образовании отсутствует правовой акт, устанавливающий обязанности органов местного самоуправления, представляющих интересы Концедента при реализации Концессионного соглашения, и регламентирующий порядок взаимодействия органов местного самоуправления при реализации прав и обязанностей Концедента.

Отсутствует уполномоченный субъект учета имущества Концедента, переданного по Концессионному соглашению, что привело к неисполнению установленных требований действующего законодательства к организации и ведению бюджетного учета имущества, переданного Концессионеру.

Объект: Комитет по имуществу.

Нарушены требования бюджетного учета земельных участков, переданных в концессию по Концессионному соглашению Концессионеру, (показатели счета 108 95 «Непроизведенные активы (земля) концедента, составляющие казну» не сформированы).

Объект: Комитет ЖКХ.

Установлены нарушения условий Концессионного соглашения.

Не обеспечена:

- государственная регистрация права собственности 2-х объектов недвижимого имущества, переданного в концессию (в течение 1 года с даты заключения Концессионного соглашения);

- государственная регистрация прав Концессионера (не зарегистрированы ограничения прав и обременения объектов недвижимости (концессии).

- 31 договор аренды земельных участков подписан позднее установленного в Концессионном соглашении срока (установленный срок - 45 календарных дней).

Земельные участки занятые объектами имущества, входящими в состав объекта Концессионного соглашения и иного имущества, не переданы одновременно с передачей таких объектов имущества.

В нарушение требований п.6 приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 №424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества» Комитетом ЖКХ не направлена в установленные сроки информация об изменении сведений о 34 объектах недвижимого имущества в орган, осуществляющий ведение реестра муниципального имущества (Комитет по имуществу).

В нарушение п.11 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2021 №74 «О совершенствовании порядка мониторинга заключения и реализации заключенных концессионных соглашений и об обеспечении оценки условных и безусловных обязательств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, возникающих при реализации концессионных соглашений» Комитетом ЖКХ не ведется размещение в информационной системе «Управление» (далее – Информационная система) значений технико-экономических показателей объектов, в том числе плановых и фактических значений.

В нарушение п.4 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.03.2017 №259 «Об утверждении Правил проведения мониторинга заключения и реализации заключенных концессионных соглашений, в том числе на предмет соблюдения сторонами концессионного соглашения взятых на себя обязательств по достижению целевых показателей, содержащихся в концессионном соглашении, сроков их реализации, объема привлекаемых инвестиций и иных существенных условий концессионного соглашения» (далее – Постановление Правительства №259) Комитетом ЖКХ нарушен срок размещения в Информационной системе сведений о проекте Концессионного соглашения, в том числе о содержащихся в проекте Концессионного соглашения целевых показателях, сроках их реализации, планируемом объеме привлекаемых инвестиций и об иных существенных условиях Концессионного соглашения.

В нарушение п.5 Постановления Правительства №259 Комитетом ЖКХ в Информационной системе:

- не размещены:

акты приема-передачи объекта Концессионного соглашения,

сведения о предоставлении земельных участков,

сведения о государственной регистрации прав владения и пользования объектом Концессионного соглашения;

акты ввода в эксплуатацию размещены с нарушением сроков.

В нарушение ст.9 ФЗ №115-ФЗ Комитетом ЖКХ в 2021 и 2022 годах не размещены акты о результатах контроля на официальном сайте Концедента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Объект: Предприятие.

Нарушены требования Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ                                            «О бухгалтерском учете».

Не принят к бухгалтерскому учету 1 объект недвижимого имущества, переданного в концессию по Концессионному соглашению.

Итоги: По итогам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой города Курска направлены:

- отчет в адрес Главы города Курска, Курского городского Собрания;

- рекомендации Администрации города Курска, Комитету по имуществу, Предприятию;

- представление Комитету ЖКХ.