КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА КУРСКА

Контрольное мероприятие

«Проверка законности и эффективности использования

бюджетных средств, направленных в 2022 году на

благоустройство общественных территорий (пространств)

в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»

Мероприятие осуществлено в период с 19.06.2023 по 30.08.2023 в соответствии с планом деятельности Контрольно-счетной палаты города Курска на 2023 год.

Объекты:

- комитет городского хозяйства города Курска (далее - Комитет ГХ),

- муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Курска» (далее – МКУ «УКС города Курска»).

Результаты: По результатам проведенного контрольного мероприятия выявлено 42 нарушения на общую сумму   17 089,3 тыс.рублей.

| Объект | Вид нарушения по классификатору | Количество выявленных нарушений | Сумма выявленных нарушений, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Комитет ГХ | 1.2.2. Нарушение порядка реализации документов стратегического планирования | 18 | - |
|  | 1.2.65. Нарушение порядка и (или) условий распределения, предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов (за исключением нарушений по пункту 1.2.66) | 3 | - |
|  | 1.2.101. Нарушения при выполнении или невыполнение государственных (муниципальных) задач и функций государственными органами и органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов, государственными (муниципальными) казенными учреждениями, государственными (муниципальными) бюджетными и государственными (муниципальными) автономными учреждениями, государственными корпорациями (компаниями), публично-правовыми компаниями (за исключением нарушений, указанных в иных пунктах классификатора) | 3 | 16 840,0 |
|  | 4.44. Нарушения условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контракту (договору) | 2 | - |
| МКУ «УКС города Курска» | 1.2.8. Неперечисление (несвоевременное или неполное перечисление) в бюджет налоговых и неналоговых доходов, в том числе доходов от использования имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности, и платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, средств безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности (за исключением нарушений по пункту 1.2.40) | 1 | 114,2 |
|  | 1.2.100. Неосуществление (ненадлежащее осуществление) бюджетных полномочий получателя бюджетных средств (за исключением нарушений, указанных в иных пунктах классификатора) | 2 | 69,4 |
|  | 2.3. Нарушение требований, предъявляемых к оформлению и ведению регистров бухгалтерского учета | 1 | - |
|  | 4.45. Приемка и (или) оплата поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта в случае несоответствия этих товара, работы, услуги либо результатов выполненных работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привело к дополнительному расходованию средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации или уменьшению количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 14 | 65,7 |

Постановлением Администрации города Курска утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Курск» (далее – муниципальная программа), цель которой - повышение качества, комфорта, функциональности и эстетики городской среды на территории муниципального образования «Город Курск». Муниципальной программой определены задачи и целевые показатели (индикаторы), в том числе в части благоустройства общественных территорий.

Благоустройство общественных территорий является одним из основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой.

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы в части благоустройства общественных территорий основываются на задачах и целевых показателях национального проекта «Жилье и городская среда» (далее – национальный проект).

В муниципальном образовании «Город Курск» принят пакет нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы благоустройства общественных территорий, в том числе разработаны и утверждены Правила благоустройства территории городского округа «Город Курск» (далее – Правила благоустройства).

Общее руководство и управление муниципальной программой осуществляет Комитет ГХ.

Соисполнителями муниципальной программы являются комитет архитектуры города Курска, МКУ «Центр архитектуры и градостроительства города Курска», МКУ «УКС города Курска».

При проведении оценки результатов, полученных в 2022 году при реализации мероприятий муниципальной программы по благоустройству общественных территорий, установлено, что показатели достигнуты.

В 2022 году между Администрацией города Курска и Министерством жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области было заключено соглашение о предоставлении субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды (далее – Соглашение).

Установлено, что условия предоставления средств субсидии выполнены, муниципальное образование «Город Курск» соответствует установленным критериям. Предусмотренные Соглашением значения показателей результативности использования субсидии достигнуты.

В рамках реализации национального проекта в 2022 году в городе Курске было благоустроено 5 общественных территорий.

Объект: Комитет ГХ.

С целью благоустройства общественных территорий Комитетом ГХ (Заказчик) было заключено 14 муниципальных контрактов с подрядными организациями.

Проверкой выявлены нарушения:

1) Комитетом ГХ не выполнены обязательства, предусмотренные Соглашением, в том числе:

- нарушены сроки предоставления части отчетов об исполнении Соглашения;

- не достигнуто 100% кассовое исполнение в установленные сроки.

2) Муниципальные контракты по благоустройству общественных территорий заключены позже предельной даты, установленной муниципальной программой.

3) В ходе контрольных осмотров выявлено несоблюдение Правил благоустройства.

4) Факты нарушения подрядчиками сроков выполнения работ по благоустройству.

5)  В муниципальную казну не передано созданное в ходе благоустройства имущество для оформления права муниципальной собственности и закрепления за соответствующими юридическими лицами.

Объект: МКУ «УКС города Курска».

МКУ «УКС города Курска» являлся представителем Заказчика – Техническим заказчиком в ходе исполнения заключенных муниципальных контрактов на благоустройство общественных территорий.

Проверкой выявлены нарушения:

1) Отсутствие материальных ценностей, оплаченных с целью благоустройства, факты неэффективного использования приобретенного оборудования.

2) Дефекты и некачественное выполнение работ, являющиеся гарантийными обязательствами подрядчиков.

3) Нарушения условий муниципальных контрактов.

4) Замечания к ведению Общего журнала работ.

5) Нарушение требований ведения учета (не отражены факты хозяйственной жизни).

6) Не поступили средства, подлежащие зачислению в доход бюджета, от реализации металлолома.

Итоги: По итогам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой города Курска направлены:

- отчет в адрес Главы города Курска, Курского городского Собрания;

- представления Комитету ГХ и МКУ «УКС города Курска»;

- материалы в  УМВД России по городу Курску.