КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА КУРСКА

Контрольное мероприятие

«Проверка законности и эффективности использования

бюджетных средств, направленных в 2020-2022 годах

на озеленение территории города Курска»

Мероприятие осуществлено в период с 17.04.2023 по 13.07.2023 в соответствии с планом деятельности Контрольно-счетной палаты города Курска на 2023 год.

Объект: комитет городского хозяйства города Курска (далее - Комитет ГХ).

Результаты: По результатам проведенного контрольного мероприятия выявлено 11 нарушений на общую сумму 1 444,0 тыс.рублей.

| Объект | Вид нарушения по классификатору | Количество выявленных нарушений | Сумма выявленных нарушений, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Комитет ГХ | 1.2.101. Нарушения при выполнении или невыполнение государственных (муниципальных) задач и функций государственными органами и органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов, государственными (муниципальными) казенными учреждениями, государственными (муниципальными) бюджетными и государственными (муниципальными) автономными учреждениями, государственными корпорациями (компаниями), публично-правовыми компаниями (за исключением нарушений, указанных в иных пунктах классификатора) | 3 | - |
|  | 2.2. Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами | 1 | - |
|  | 2.11. Нарушение требований, предъявляемых к правилам ведения бюджетного (бухгалтерского) учета | 2 | 1 210,6 |
|  | 4.45. Приемка и (или) оплата поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта в случае несоответствия этих товара, работы, услуги либо результатов выполненных работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привело к дополнительному расходованию средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации или уменьшению количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 5 | 233,4 |

В соответствии с действующим законодательством организация благоустройства и озеленения территории городского округа относится к вопросам местного значения, вопросы организации озеленения территории муниципального образования регулируются правилами благоустройства территории муниципального образования.

Правила благоустройства территории городского округа «Город Курск» (далее – Правила благоустройства) утверждены решением Курского городского Собрания.

Согласно Правилам благоустройства работы по озеленению территории города включают в себя посадку деревьев, кустарников, устройство газонов и цветников, в т.ч. пересадку зеленых насаждений в отношении территории общего пользования, на земельных участках, являющихся муниципальной собственностью, или на которые государственная собственность не разграничена.

Решением Курского городского Собрания утверждена Стратегия социально-экономического развития города Курска на 2019-2030 годы, которой отмечены неудовлетворительное состояние и дефицит зеленых насаждений в городе, а также недостаточная (низкая) обеспеченность населения зелеными насаждениями на территориях общего пользования (парки, скверы, бульвары).

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Курска на 2019-2030 годы (I этап реализации Стратегии) утвержден Администрацией города Курска (далее – План по реализации Стратегии), которым определен перечень мероприятий для сохранения и развития зеленого фонда города и ожидаемые результаты от их реализации.

Муниципальной программой «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Курске» (далее – Муниципальная программа) предусмотрена задача «Сохранение и развитие зеленого фонда города» с установленным целевым показателем «площадь содержания благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя города Курска».

Установлено, что в 2022 году муниципалитетом не достигнуто значение целевого показателя, предусмотренное Планом по реализации Стратегии и Муниципальной программой.

В ходе анализа муниципальных правовых актов установлены факты:

- отсутствия единой концепции озеленения, предусмотренной Планом по реализации Стратегии,

- несоответствия результатов мероприятий по развитию зеленого фонда города, определенных Муниципальной программой и Планом по реализации Стратегии, и т.д.

Проверкой выявлены нарушения, в том числе:

1) Часть обслуживаемых озелененных общественных территорий не размежевана, сведения о них в реестре муниципального имущества отсутствуют. Площадь отдельных обслуживаемых общественных территорий не соответствует (превышает) площади, указанной в реестре муниципального имущества.

2) В 2020-2021 годах в полном объеме не был обеспечен   учет высаженных многолетних насаждений, приобретенных цветочных фигур, форм и инсталляций, их стоимость списана на расходы.

3) Не организована работа по проведению комиссионных осмотров высаженных многолетних саженцев для проверки их наличия, состояния, приживаемости.

4) Не проводилась работа по направлению требований (претензий) с целью восстановления (замены) в рамках гарантий не прижившихся (засохших) саженцев.

5) Без документального оформления передавались многолетние насаждения, цветочные формы и инсталляции.

6) В ряде случаев не соблюдались рекомендуемые сроки высадки многолетников.

7) По результатам контрольных осмотров выявлено отсутствие многолетних насаждений или их неудовлетворительное состояние (засохшие листва и хвоя), отсутствие должного ухода (содержания) за озелененными общественными территориями.

8) Несоблюдение правил отнесения расходов местного бюджета на соответствующие целевые статьи при предоставлении Комитету ГХ бюджетных средств.

9) Коррупционных рисков, коррупциогенных признаков в действиях (бездействиях) должностных лиц Комитета ГХ не выявлено.

Итоги: По итогам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой города Курска направлены:

- отчет в адрес Главы города Курска, Курского городского Собрания;

- представление Комитету ГХ;

- рекомендации Комитету ГХ;

- рекомендации комитету финансов города Курска;

- материалы в Прокуратуру города Курска.